## **Cahier des Charges : Plateforme en Ligne pour l'école SpeakEasy**

### **1. Contexte du projet**

L'école SpeakEasy Academy souhaite développer une plateforme en ligne pour compléter son offre éducative physique. Cette plateforme permettra aux étudiants, enseignants et parents d'accéder à des ressources éducatives, de suivre les progrès académiques et de communiquer facilement.

### **2. Objectifs**

* **Faciliter l'accès aux ressources éducatives** : fournir un accès en ligne aux supports de cours, documents et autres ressources pédagogiques.
* **Améliorer la communication** : mettre en place des outils pour la communication entre enseignants, élèves et parents.
* **Suivi des performances** : permettre aux élèves et parents de suivre les performances académiques via des tableaux de bord personnalisés.

### **3. Public cible**

* Étudiants
* Enseignants
* Parents d'élèves

### **4. Fonctionnalités**

#### **4.1. Interface Utilisateur**

* Design intuitif et responsive (adapté aux mobiles et tablettes)
* Sections pour les étudiants, enseignants et parents

#### **4.2. Gestion des Contenus**

* Espace de téléchargement pour les supports de cours (documents, vidéos, etc.)
* Forum de discussion pour les élèves et enseignants

#### **4.3. Suivi Académique**

* Système de notation et de feedback

#### **4.4. Communication**

* Annonces et notifications

### **5. Phases du projet**

* **Phase 1** : Analyse des besoins (2 semaines)
* **Phase 2** : Conception de l'interface (3 semaines)
* **Phase 3** : Développement des fonctionnalités (8 semaines)
* **Phase 4** : Tests et corrections (2 semaines)

### **6. Risques et Contraintes**

* Risques techniques (problèmes de développement, bugs)
* Contraintes temporelles (respect des délais)

### **7. Conclusion**

L'objectif est de créer une plateforme qui enrichit l'expérience éducative des élèves tout en facilitant la communication et l'organisation au sein de l'école.